Documentación Metodología Kanban

Proyecto SocialSale

Equipo: Daniela Farias, Carlos Ramírez

Metodología escogida: Kanban

Se utilizará la metodología de Kanban para realizar y visualizar el proyecto “socialsale” mediante las columnas

- Por hacer

- En proceso

- En revisión

- Terminado

El enfoque permite ajustar prioridades a partir de validaciones con la clienta, agregando y trabajando con tareas ordenadas y organizadas.

Definición del tablero

Tablero: https://daniela0812.my.canva.site/kanbansocialsale

El tablero organiza tareas de desarrollo y documentación. Cada tarea cuenta con su respectiva descripción y titulo, responsable de realizarla.

Limites WIP propuestos

Máximo de dos tareas en proceso y dos en revisión. Por hacer y terminado no tendrán un límite.

Selección y bloqueos

Antes de iniciar una tarea se revisarán su prioridad, dependencias y valor para la clienta. Una urgencia puede cambiar el orden, dejando registro del motivo. Una tarea bloqueada conservará su estado y contará dentro del WIP; se anotarán el impedimento, la fecha, el responsable de resolverlo y el siguiente paso

Evidencias y trazabilidad del proyecto

La captura siguiente. muestra el tablero publicado, sus filtros, responsables y columnas.