# INFORME DE ESTADO DE AVANCE

[SocialSale]

Integrantes: Carlos Ramirez, Daniela Farias

Introducción

El seguimiento del estado de avance es una actividad fundamental dentro de la gestión de proyectos, ya que permite evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas, identificar dificultades y conocer el progreso alcanzado durante las distintas etapas del desarrollo. En el proyecto SocialSale, los informes de estado de avance permiten documentar la evolución del sistema, desde la planificación inicial hasta la implementación de las funcionalidades principales, las pruebas realizadas y las mejoras incorporadas. Este documento reúne los informes correspondientes a las distintas etapas de desarrollo de SocialSale, con el propósito de mantener un registro organizado del trabajo realizado, los resultados obtenidos y las actividades que aún se encuentran pendientes.

Objetivo del informe

Documentar y evaluar periódicamente el estado de avance del proyecto SocialSale, registrando las actividades desarrolladas, los resultados alcanzados, las dificultades identificadas y las tareas pendientes, con el fin de facilitar el seguimiento del proyecto y apoyar la toma de decisiones durante su ejecución.

Importancia del seguimiento de avances

La elaboración de informes de avance permite mantener un control sobre el desarrollo del proyecto, identificando las funcionalidades implementadas y verificando el cumplimiento de los objetivos establecidos. Estos informes también facilitan la detección temprana de problemas técnicos, retrasos y posibles desviaciones respecto de la planificación inicial, permitiendo definir acciones correctivas cuando sea necesario. Además, proporcionan evidencia del trabajo realizado por los integrantes del equipo y permiten comunicar de manera clara el estado actual del proyecto.

Seguimiento mediante la metodologia Kanban

Para la gestión de SocialSale se utiliza la metodología Kanban, la cual permite organizar las actividades mediante un tablero visual que representa las diferentes etapas del flujo de trabajo. Las tareas se clasifican según su estado, utilizando columnas como Por hacer, En proceso, En revisión y Terminado. A diferencia de Scrum, Kanban no requiere organizar el desarrollo en Sprints, por lo que el seguimiento se realiza de manera continua, considerando las actividades que se completan y las nuevas necesidades que surgen durante el desarrollo. Los informes de avance complementan el tablero Kanban, ya que permiten explicar con mayor detalle los resultados obtenidos, los problemas encontrados y las decisiones tomadas durante cada período.

Actividades terminadas

| Actividad | Responsable | Fecha registrada |
| --- | --- | --- |
| Implementar captura de comentarios con TikTokLive | Daniela Farías | 01/10/2026 |
| Implementar detección de códigos de productos | Daniela Farías | 02/10/2026 |
| Implementar adjudicación automática | Carlos Ramírez | 03/10/2026 |
| Implementar cancelación y reasignación | Daniela Farías | 04/10/2026 |
| Apartado de preparar Live | Daniela Farías | 06/10/2026 |
| Implementar gestión de productos | Carlos Ramírez | 07/10/2026 |
| Implementar agrupación automática de pedidos | Daniela Farías | 07/10/2026 |
| Implementación del módulo de Clientes | Carlos Ramírez | 08/10/2026 |
| Implementar enlace único y carrito | Daniela Farías | 15/10/2026 |
| Realizar documentación basada en la metodología | Daniela Farías | 19/10/2026 |

Actividades pendientes

| ID | Actividad | Responsable | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agregar productos durante un Live en curso | Carlos Ramírez | Alta | Por hacer |
| 2 | Quitar preparación de transmisión de la pantalla Live en curso | Carlos Ramírez | Baja | Por hacer |
| 3 | Incorporar separador de miles en los precios | Carlos Ramírez | Baja | Por hacer |
| 4 | Habilitar códigos de productos de tipo texto (STRING) | Carlos Ramírez | Alta | Por hacer |
| 5 | Incluir descripción en las listas de adjudicaciones | Carlos Ramírez | Alta | Por hacer |
| 6 | Incorporar filtros de fecha en BI y reportes | Carlos Ramírez | Media | Por hacer |
| 7 | Mejorar botón de pago y actualización de estados | Daniela Farías | Media | En proceso |
| 8 | Desarrollar dashboard general | Daniela Farías | Media | En proceso |
| 9 | Implementar limpieza automática de comentarios | Carlos Ramírez | Media | En revisión |

Durante el desarrollo de SocialSale se han registrado 19 actividades en el tablero Kanban, de las cuales 10 se encuentran finalizadas y 9 permanecen en diferentes etapas del flujo de trabajo. Las funcionalidades completadas corresponden principalmente a los procesos de captura de comentarios, adjudicación automática, gestión de productos, administración de pedidos y desarrollo de interfaces.

Por otra parte, las actividades pendientes se encuentran distribuidas entre los estados Por hacer, En proceso y En revisión. Esta clasificación permite identificar las tareas que requieren atención y organizar su ejecución según la prioridad y disponibilidad de los integrantes del equipo.

El seguimiento mediante Kanban facilita la visualización del progreso del proyecto y permite mantener un control continuo sobre las funcionalidades desarrolladas y aquellas que todavía requieren implementación o validación.