Gestión de StakeHolders

[SocialSale]

Integrantes: Carlos Ramirez, Daniela Farias

Introducción

La identificación y gestión de los stakeholders, también conocidos como partes interesadas, constituye un aspecto importante en la administración de proyectos, ya que permite reconocer a las personas y organizaciones que pueden influir en su desarrollo o verse afectadas por sus resultados. En el proyecto SocialSale participan diferentes actores que cumplen funciones importantes, desde la clienta que plantea las necesidades del negocio hasta el equipo encargado del desarrollo y los usuarios que utilizarán las funcionalidades del sistema. El presente documento tiene como finalidad identificar a las principales partes interesadas, describir sus roles, necesidades y expectativas, y establecer estrategias de comunicación y seguimiento que contribuyan al cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Objetivo del documento

Identificar y analizar a los principales stakeholders de SocialSale, considerando su participación, nivel de interés e influencia, con el propósito de establecer mecanismos de comunicación y seguimiento que permitan mantener una adecuada coordinación durante el desarrollo del sistema.

## Identificación de stakeholders

Para SocialSale se identificaron los siguientes actores principales:

| Stakeholder | Nivel de interés | Nivel de influencia | Estrategia de gestión |
| --- | --- | --- | --- |
| Magdalena | Alto | Alto | Gestionar de cerca |
| Carlos Ramírez | Alto | Alto | Participación permanente |
| Daniela Farías | Alto | Alto | Participación permanente |
| Compradores de TikTok Live | Alto | Medio | Mantener informados y considerar sus necesidades |
| Neon | Bajo respecto del proyecto | Medio a nivel técnico | Monitorear disponibilidad y funcionamiento |

## Necesidades y expectativas de los stakeholders

### Magdalena: Clienta

La principal necesidad de Magdalena es contar con una herramienta que facilite la administración de las ventas realizadas mediante transmisiones en vivo de TikTok, reduciendo el trabajo manual relacionado con la identificación de compradores, adjudicación de productos y gestión de pedidos.

Se espera que SocialSale permita organizar las compras de manera eficiente, disminuir las pérdidas económicas ocasionadas por compradores que no concretan sus pagos y facilitar el control de los productos vendidos y pendientes de preparación.

### Carlos Ramírez: Equipo de desarrollo

Carlos necesita contar con herramientas y recursos que permitan desarrollar, integrar y probar correctamente las funcionalidades asignadas dentro del proyecto.

Sus expectativas se relacionan con cumplir las actividades establecidas en el tablero Kanban, mantener una adecuada coordinación con su compañera y contribuir al desarrollo de una plataforma funcional que responda a las necesidades de la clienta.

### Daniela Farías: Equipo de desarrollo

Daniela requiere una organización clara de las actividades, acceso a los recursos compartidos del proyecto y una comunicación constante con el equipo para facilitar la integración de las funcionalidades desarrolladas.

Se espera que pueda completar las tareas bajo su responsabilidad, participar en la resolución de problemas técnicos y contribuir al cumplimiento de los objetivos y plazos establecidos para SocialSale.

### Compradores de TikTok Live: Usuarios finales

Los compradores necesitan un proceso de compra claro, rápido y ordenado durante las transmisiones en vivo, que permita identificar correctamente los productos que les han sido adjudicados.

Se espera que SocialSale facilite el acceso a la información de sus pedidos mediante un enlace único, permitiéndoles revisar los productos adquiridos, sus precios y el monto total correspondiente, evitando confusiones durante el proceso de compra.

### Neon: Proveedor tecnológico

SocialSale necesita que Neon proporcione un servicio de alojamiento PostgreSQL estable, seguro y accesible desde los computadores del equipo de desarrollo.

Se espera que la plataforma permita mantener centralizada la información del proyecto, facilitando el trabajo colaborativo y evitando diferencias entre las bases de datos utilizadas por los integrantes.

Por su parte, el uso de este servicio requiere respetar las condiciones y limitaciones establecidas por el proveedor, especialmente las relacionadas con el almacenamiento y los recursos disponibles en su plan gratuito.

## Plan de comunicación con stakeholders

La comunicación con los stakeholders es fundamental para mantener una adecuada coordinación durante el desarrollo de SocialSale, permitiendo compartir información relevante, conocer las necesidades de las partes interesadas y facilitar la toma de decisiones. Para ello, se establece un plan de comunicación que considera los medios utilizados, la frecuencia de contacto y el tipo de información que se debe transmitir a cada stakeholder.

### Medios y frecuencia de comunicación

| Stakeholder | Medio de comunicación | Frecuencia | Información a comunicar |
| --- | --- | --- | --- |
| Magdalena – Clienta | Reuniones presenciales y mensajería | Según hitos importantes del proyecto | Avances del sistema, requerimientos, demostraciones y validación de funcionalidades. |
| Carlos Ramírez | Reuniones internas, mensajería y tablero Kanban | Continua, según actividades del proyecto | Estado de tareas, problemas técnicos, avances y decisiones de desarrollo. |
| Daniela Farías | Reuniones internas, mensajería y tablero Kanban | Continua, según actividades del proyecto | Estado de tareas, problemas técnicos, avances y decisiones de desarrollo. |
| Compradores de TikTok Live | Interfaz web de SocialSale mediante enlaces únicos | Durante el proceso de compra | Productos adjudicados, precios, total del pedido y estado de compra. |
| Neon – Proveedor tecnológico | Plataforma de administración, documentación y avisos del servicio | Según necesidades técnicas o incidencias | Disponibilidad del servicio, estado de la base de datos, actualizaciones y posibles problemas de conexión. |

## Seguimiento y actualización de stakeholders

Durante el desarrollo de SocialSale pueden incorporarse nuevos actores o modificarse las necesidades de las partes interesadas actualmente identificadas. Por esta razón, el registro de stakeholders se mantendrá abierto a futuras actualizaciones, especialmente cuando se incorporen nuevas funcionalidades, servicios externos o cambios en el alcance del proyecto. Cualquier modificación relevante será evaluada por el equipo de desarrollo para determinar su impacto en la planificación y en las actividades registradas en el tablero Kanban.