RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

[SocialSale]

Integrantes: Carlos Ramirez, Daniela Farias

Introducción

Durante el desarrollo de un proyecto de software pueden presentarse diferentes dificultades que afectan su planificación, implementación y funcionamiento. Estas situaciones pueden estar relacionadas con problemas técnicos, dependencias externas, diferencias en los entornos de desarrollo o decisiones que deben ser evaluadas por el equipo. En el proyecto SocialSale se han presentado distintas situaciones que han requerido investigación, análisis y aplicación de soluciones para continuar con el desarrollo de manera organizada. El presente informe documenta las principales incidencias y riesgos identificados durante el proyecto, las medidas adoptadas para abordarlos y los resultados obtenidos.

El objetivo del informe

Registrar los principales conflictos, incidencias técnicas y riesgos identificados durante el desarrollo de SocialSale, describiendo sus causas, las acciones realizadas para abordarlos y las soluciones o medidas de mitigación implementadas.

Gestión y resolución de incidencias

Para abordar las dificultades presentadas durante el desarrollo, el equipo ha utilizado un proceso basado en la identificación del problema, análisis de sus posibles causas, evaluación de alternativas y aplicación de soluciones. Cuando una incidencia requiere modificar alguna funcionalidad del sistema, esta puede registrarse dentro del tablero Kanban, permitiendo asignar un responsable y realizar seguimiento hasta su revisión o finalización. Este procedimiento contribuye a mantener un desarrollo organizado y permite aprender de los problemas encontrados.

## Principales incidencias y soluciones

Dependencia de la librería externa TikTokLive

Situación identificada:

Durante el desarrollo de SocialSale surgió una preocupación respecto de la utilización de TikTokLive, una librería externa desarrollada y mantenida por una comunidad de código abierto, cuyo principal desarrollador es Isaac Kogan.

Esta librería permite capturar los comentarios de las transmisiones en vivo de TikTok, por lo que representa una dependencia importante para el funcionamiento del sistema.

La principal preocupación del equipo fue la posibilidad de que el repositorio dejara de estar disponible o que la librería dejara de recibir mantenimiento, lo que podría afectar el desarrollo y la continuidad de SocialSale.

Acciones realizadas:

Se investigó el origen de la librería, su actividad en GitHub, las actualizaciones publicadas y la documentación proporcionada por sus desarrolladores.

Durante esta revisión, el equipo identificó que TikTokLive presentaba actividad de desarrollo desde años anteriores, con actualizaciones frecuentes y mantenimiento durante el período analizado.

También se investigó qué ocurriría si el repositorio fuera eliminado. Se determinó que, al encontrarse instalada localmente, la librería no dejaría de funcionar automáticamente, aunque su reinstalación y mantenimiento podrían dificultarse si dejaran de estar disponibles sus archivos de distribución.

Resultado:

La investigación permitió disminuir la incertidumbre respecto de su utilización en SocialSale y respaldar la decisión de continuar trabajando con TikTokLive.

Sin embargo, se reconoce que sigue existiendo un riesgo externo, debido a que TikTok puede modificar sus mecanismos de conexión, afectando la compatibilidad de la librería.

Estado: Riesgo analizado y mitigado parcialmente.

### Diferencias de versionado en la base de datos

Situación identificada:

Inicialmente, cada integrante del equipo utilizaba una base de datos PostgreSQL instalada localmente en su computador.

Esta situación generaba dificultades de sincronización, ya que ambos integrantes realizaban modificaciones constantes en la estructura de la base de datos.

En algunas ocasiones, uno de los integrantes tenía tablas o campos nuevos que todavía no estaban disponibles en el computador del otro, provocando errores al ejecutar las funcionalidades desarrolladas.

Acciones realizadas:

Se evaluó la posibilidad de centralizar la base de datos mediante un servicio de alojamiento en la nube.

Finalmente, se seleccionó Neon, una plataforma que permite alojar bases de datos PostgreSQL y establecer conexiones remotas. El plan gratuito seleccionado ofrecía hasta 1 GB de almacenamiento.

Se realizó un respaldo de la base original, se restauraron sus tablas y registros en Neon y se configuró la conexión mediante variables de entorno almacenadas en el archivo .env.

Posteriormente, se seleccionó la región de São Paulo, Brasil, con el propósito de reducir la latencia de conexión respecto de una región más distante.

Resultado:

Se logró migrar la base de datos y establecer correctamente la conexión desde SocialSale mediante Python.

Esta solución permite que ambos integrantes trabajen con una misma estructura y conjunto de datos, siempre que sus aplicaciones se conecten al mismo proyecto de Neon.

De esta manera, se reducen los problemas relacionados con diferencias entre bases de datos locales.

Estado: Solucionado a nivel de infraestructura, sujeto a que ambos equipos utilicen la conexión compartida.

## Seguimiento de futuros conflictos

El presente documento se mantendrá abierto a futuras actualizaciones, con el propósito de registrar nuevos conflictos, incidencias técnicas o riesgos que puedan presentarse durante el desarrollo de SocialSale. Cada nueva situación será documentada considerando su descripción, posibles causas, acciones realizadas, solución aplicada y estado de resolución. De esta manera, se mantendrá un historial de las dificultades enfrentadas y de las decisiones adoptadas por el equipo, contribuyendo al seguimiento y mejora continua del proyecto mediante la metodología Kanban.