Informe Autoevaluación Fase 1

[SocialSale]

Carrera: Ingeniería en Informática

Asignatura: Capstone

Integrantes: Carlos Ramirez

# Índice

- Abstract

- Descripción de proyecto APT

- Relación del proyecto APT con las competencias del perfil de egreso.

- Relación del proyecto con tus intereses profesionales.

- Argumento del por qué el proyecto es factible a realizarse dentro de la asignatura.

- Objetivos claros y coherentes.

- Propuesta metodológica de trabajo que permita alcanzar los objetivos.

- Plan de trabajo para el proyecto APT.

- Propuesta de evidencias que darán cuenta del logro de las actividades.

- Conclusions

- Reflection

# Abstract

SocialSale es una plataforma pensada para apoyar a emprendedores que realizan ventas mediante transmisiones en vivo en redes sociales. Actualmente este proceso requiere realizar varias tareas de forma manual, como revisar el chat, adjudicar productos, calcular totales, confirmar pagos y solicitar datos de envío. El proyecto busca centralizar estas tareas en un solo sistema, incorporando además inteligencia artificial para apoyar la detección automática de compradores dentro del chat. SocialSale permitirá administrar productos, clientes, adjudicaciones, pagos y despachos, buscando disminuir errores y facilitar el proceso de venta.

SocialSale is a platform designed to support entrepreneurs who sell products through live streams on social media. Currently, this process requires several manual tasks such as checking the chat, assigning products, calculating totals, confirming payments and collecting shipping information. The project aims to centralize these tasks into one system and use artificial intelligence to support the automatic detection of buyers in the live chat. SocialSale will manage products, customers, purchases, payments and deliveries, helping sellers reduce errors and simplify their sales process.

# 2. Descripción de proyecto APT

SocialSale nace de un problema real observado en una emprendedora que vende vestidos y carteras mediante TikTok Live. Durante las transmisiones la vendedora muestra un producto, indica un código y las personas interesadas lo escriben en el chat. Luego debe revisar quién escribió primero, anotar la compra, calcular los totales, comprobar el pago y pedir los datos de envío.

También ocurre que algunas personas se adjudican productos y finalmente no pagan, algo conocido entre los vendedores como “jugar a comprar”. Esto genera trabajo extra y hace que productos queden apartados sin concretarse la venta.

SocialSale busca centralizar este proceso, automatizando parte de estas tareas y permitiendo que la información se maneje desde un solo sistema. Su desarrollo es relevante para el área informática porque utiliza software para solucionar una problemática real de un emprendimiento, integrando desarrollo web, bases de datos, APIs, inteligencia artificial y automatización.

## 3. Relación del proyecto APT con las competencias del perfil de egreso.

SocialSale se relaciona con distintas competencias de Ingeniería en Informática, ya que para desarrollarlo será necesario aplicar conocimientos de diferentes áreas.

Gestión de proyectos informáticos: será necesaria para planificar y controlar las tareas del proyecto, organizar al equipo y tomar decisiones según los requerimientos de la cliente. Para esto se utilizará Kanban.

Construcción de modelos de datos: será necesaria para diseñar e implementar la base de datos que almacenará productos, clientes, transmisiones, adjudicaciones, pedidos, pagos y despachos.

Desarrollo de soluciones de software: permitirá construir el Front-End y Back-End de SocialSale e integrar la API, base de datos, inteligencia artificial y servicios externos.

Pruebas de software: serán necesarias para validar que los distintos procesos del sistema funcionen correctamente y realizar mejoras según los resultados obtenidos.

## 4. Relación del proyecto con tus intereses profesionales.

Este proyecto se relaciona con mis intereses profesionales porque me interesa principalmente el desarrollo de aplicaciones web y sistemas que solucionen problemas reales. También me interesa trabajar con Front-End, Back-End, bases de datos y APIs, áreas que estarán presentes durante todo el desarrollo de SocialSale.

Además, el proyecto me permitirá aprender más sobre inteligencia artificial, automatización y pasarelas de pago. Otro punto que me interesa es poder trabajar con una cliente real, ya que permite acercarse más a cómo sería desarrollar una solución informática en un entorno laboral.

## 5. Argumento del por qué el proyecto es factible a realizarse dentro de la asignatura.

Consideramos que SocialSale es factible de desarrollar durante el semestre porque el proyecto se puede dividir en etapas y contamos con conocimientos en varias de las tecnologías necesarias. El desarrollo se organizará utilizando Kanban, permitiendo avanzar primero con las funciones principales y posteriormente incorporar las integraciones más complejas.

Los principales recursos necesarios serán computadores, conexión a internet, herramientas de desarrollo, GitHub, una base de datos y servicios externos para determinadas funciones. La mayoría de estas herramientas cuentan con versiones gratuitas o ambientes de prueba.

También contamos con una cliente real que facilitará el levantamiento de requerimientos y las pruebas del sistema.

Una posible dificultad será acceder al chat en tiempo real de algunas redes sociales debido a las restricciones que puedan tener sus servicios. Para evitar depender completamente de esto, SocialSale contará con una adjudicación manual y con un simulador de mensajes para desarrollar y probar el módulo de inteligencia artificial. Para la pasarela de pago también se utilizará inicialmente un ambiente de pruebas.

## 6 Objetivos claros y coherentes.

### 6.1 Objetivo general

Automatizar la gestión de ventas en TikTok Live detección de comprador, carrito con tiempo límite y dashboard de resultados para reducir el tiempo de gestión manual y las compras abandonadas.

### 6.2 Objetivos específicos

- Diseñar un modelo de datos escalable que soporte productos, usuarios, carritos de compra y reglas de negocio, como la asignación por orden de llegada y la liberación de productos por tiempo.

- Implementar un módulo de captura de comentarios en tiempo real desde TikTok Live, mediante integración con una herramienta de terceros, que permita identificar automáticamente al primer usuario en escribir el código de una prenda, buscando una tasa de acierto igual o superior al 95% en pruebas controladas.

- Desarrollar el Back Office, destinado a la gestión de productos y visualización del live por parte de la vendedora, y el Front Office, donde la clienta podrá visualizar su carrito mediante un link único, consultar el tiempo restante, realizar el pago e ingresar sus datos de envío. Ambos estarán integrados mediante una API propia.

- Construir un dashboard con KPIs de negocio, como ventas por live, tasa de conversión, tiempo promedio de pago y prendas liberadas por timeout, disponibles al finalizar cada transmisión y de manera consolidada mensual.

- Validar SocialSale con la clienta real durante al menos 2 transmisiones en vivo de prueba, comparando el tiempo de gestión por venta con el proceso manual utilizado actualmente.

# 7 Propuesta metodológica

Para el desarrollo de SocialSale se utilizará la metodología Kanban, ya que permite organizar el trabajo de forma visual, controlar el avance de las tareas y adaptarse a cambios que puedan aparecer durante el proyecto. Se utilizará un tablero dividido principalmente en Por hacer, En proceso, En revisión y Terminado, donde las actividades serán priorizadas según su importancia y dependencia. Las tareas estarán relacionadas directamente con los objetivos del proyecto, comenzando por el modelo de datos y la base del sistema, para luego avanzar con la captura de comentarios, Back Office, Front Office, dashboard y finalmente las pruebas con la clienta. Cada integrante tendrá tareas asignadas y el equipo irá revisando constantemente el tablero para detectar atrasos, redistribuir trabajo o realizar ajustes. Además, se utilizará GitHub para mantener el control de versiones y registrar los cambios realizados durante el desarrollo. De esta manera, Kanban permitirá avanzar de forma ordenada y continua hasta completar y validar las principales funciones de SocialSale.

## 8. Plan de trabajo para el proyecto APT.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestionar proyectos informáticos | 1. Definición inicial del proyecto | Definir la idea de SocialSale, el problema que busca solucionar y su propósito. | Reuniones, computador, documentación. | 1 semana | Equipo completo | Se cuenta con una cliente real interesada en el proyecto. |
| Gestionar proyectos informáticos | 2. Levantamiento y análisis de requerimientos | Conocer el proceso actual de venta y determinar las necesidades principales de la cliente. | Entrevista, cliente, computador. | 1 semana | Equipo completo | La disponibilidad de la cliente facilita obtener información real. |
| Gestionar proyectos informáticos | 3. Definición de alcance y objetivos | Establecer qué se realizará, qué quedará fuera y cuáles serán los objetivos del proyecto. | Documentación, reuniones de equipo. | 1 semana | Equipo completo | Es importante controlar el alcance para evitar agregar demasiadas funciones. |
| Gestionar proyectos informáticos | 4. Análisis de factibilidad | Revisar si SocialSale puede realizarse dentro del semestre considerando tiempo, conocimientos, herramientas y servicios externos. | Internet, documentación técnica, análisis del equipo. | 1 semana | Equipo completo | Algunas integraciones externas podrían presentar restricciones. |
| Gestionar proyectos informáticos | 5. Planificación de la solución | Definir de forma general cómo funcionará SocialSale y los módulos que tendrá el sistema. | Mockups, diagramas, documentación. | 1 semana | Equipo completo | Considerar productos, live, clientes, IA, pagos, despachos y reportes. |
| Construir modelos de datos | 6. Planificación del modelo de datos | Identificar la información que deberá guardar el sistema y cómo se relacionará. | Draw.io, PostgreSQL, documentación. | 1 semana | Responsable BD + equipo | El modelo deberá permitir futuros cambios sin rehacer todo el sistema. |
| Desarrollar soluciones de software | 7. Planificación de arquitectura y tecnologías | Definir las tecnologías, estructura del Front-End, Back-End, API, base de datos e IA. | Documentación técnica, diagramas, GitHub. | 1 semana | Equipo completo | Se utilizarán tecnologías conocidas por el equipo cuando sea posible. |
| Gestionar proyectos informáticos | 8. Planificación de actividades y responsabilidades | Dividir el proyecto en etapas y asignar tareas según las capacidades de cada integrante. | Carta Gantt, GitHub Projects, reuniones. | 1 semana | Equipo completo | Las responsabilidades podrán ajustarse según el avance. |
| Gestionar proyectos informáticos | 9. Planificación de riesgos | Identificar dificultades que podrían afectar el proyecto y definir alternativas para enfrentarlas. | Matriz de riesgos, documentación. | 2-3 días | Equipo completo | Riesgos principales: API de redes sociales, IA y pasarela de pago. |
| Realizar pruebas de certificación | 10. Planificación de pruebas y calidad | Definir cómo se comprobará que las funciones desarrolladas trabajen correctamente. | Plan de pruebas, herramientas de testing. | 3-4 días | Equipo completo | Se considerarán pruebas unitarias, integración, E2E y con la cliente. |
| Gestionar proyectos informáticos | 11. Planificación de validación con cliente | Definir cómo se probará SocialSale con la cliente y qué resultados se medirán. | Cliente real, encuestas, KPIs. | 2-3 días | Equipo completo | Se buscará comparar el proceso actual con el uso de SocialSale. |
| Gestionar proyectos informáticos | 12. Planificación de documentación y entregables | Definir los documentos, evidencias y entregables que se generarán durante el proyecto. | Word, GitHub, Swagger, diagramas. | 2-3 días | Equipo completo | La documentación se irá actualizando durante todo el semestre. |

## 9. Propuesta de evidencias que darán cuenta del logro de las actividades.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documentación de diseño | Documento que incluirá historias de usuario, diagramas de casos de uso, diagrama de clases, diagramas de actividad, modelo de base de datos y mockups de SocialSale. | Permitirá demostrar que antes del desarrollo se definieron los requerimientos, procesos, estructura de datos y funcionamiento esperado del sistema. |
| Avance | Prototipo funcional de SocialSale | Primera versión funcional del sistema con módulos principales como usuarios, preparación del live, registro de productos, compradores y adjudicación de productos. | Permitirá demostrar el avance real del desarrollo y validar tempranamente que las funciones principales respondan a los requerimientos definidos. |
| Final | Sistema SocialSale integrado | Versión final de la plataforma con adjudicación automática apoyada por IA, reservas, liberación por no pago, pedidos, pasarela de pago, datos de envío y reportes. | Permitirá evidenciar que los distintos componentes desarrollados fueron integrados y que el sistema puede realizar el proceso completo de venta. |
| Final | Pruebas y validación con cliente | Registro de pruebas funcionales, resultados, correcciones realizadas y validación de SocialSale con una cliente real, incluyendo evidencia del piloto realizado. | Permitirá comprobar que la solución funciona según lo esperado, registrar mejoras y validar que SocialSale aporta al proceso real de ventas mediante live. |

# 10. Conclusions

SocialSale is a project that will allow me to apply different skills learned during my studies, especially web development, databases and APIs. I believe the project can provide a useful solution to a real problem because many tasks in live sales are currently performed manually. Developing this project will also allow me to improve my knowledge and gain experience working with a real client and new technologies.

# 11. Reflection

Developing SocialSale will be a challenge because the project combines different areas of software development and requires us to organize our work correctly. I think one of the most important parts will be learning how to adapt the project when technical difficulties appear. Working with a real client will also help me understand the importance of listening to users and developing a solution according to their actual needs.