Plan de Pruebas

SocialSale

Fecha:[02/10/2026]

Tabla de contenido

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 30/9/2026 | Inicio del proyecto, alcance de las pruebas, descripción y completar la tabla de resumen de las pruebas. | Carlos Ramirez Daniela Farias |
| 1.1 | 1/10/2026 | El entorno y configuración de las pruebas, calendarización de las actividades de pruebas | Carlos Ramirez Daniela Farias |
| 1.2 | 2/10/2026 | Realizar carta gantt, resumen de riesgos, Definición de artefactos | Carlos Ramirez Daniela Farias |
| 1.3 | 3/10/2026 | Condiciones de aceptación para cierre del proceso de pruebas, glosario. | Carlos Ramirez Daniela Farias |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC |
| --- | --- |
| Sección | 003D |
| Proyecto (Nombre) | SocialSale |
| Fecha de Inicio | 30/9/2026 |
| Fecha de Término | 3/10/2026 |
| Patrocinador principal | XAMPP |
| Docente | Luis Alberto Bravo |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21308914-5 | Daniela Farias | dan.fariaso@duocuc.cl |
| 21245397-8 | Carlos Ramírez | carl.ramireza@duocuc.cl |

Alcance de las pruebas Definición de requisitos de S.W., módulos de Software a probar, Requisitos ambiente de pruebas y Documentación Referenciada, etc.

El plan de pruebas de SocialSale tiene como objetivo verificar el correcto funcionamiento de los principales módulos de la plataforma y comprobar que las reglas de negocio definidas se cumplan. Las pruebas abarcarán principalmente la gestión de productos del Live, captura de comentarios desde TikTok Live, detección de códigos de productos, adjudicación por orden de llegada, lista de espera, aceptación y cancelación de adjudicaciones, reservas, pedidos, pagos, datos de envío y visualización de indicadores. También se comprobará la comunicación entre el Front-End, Back-End, API y base de datos, además de la integración con servicios externos cuando corresponda.

Descripción Descripción general del sistema y características clave

SocialSale es una plataforma web orientada a vendedores que comercializan productos mediante transmisiones en vivo de TikTok. El sistema busca automatizar tareas que actualmente se realizan de forma manual, como identificar al primer comprador que escribe el código de un producto, administrar las reservas, mantener una lista de espera, controlar los tiempos de pago y organizar los pedidos. La plataforma considera un Back Office utilizado por la vendedora y un Front Office al cual accede el comprador mediante un enlace único para revisar su pedido, realizar el pago e ingresar sus datos de envío.

| Resumen de las pruebas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módulos del sistema a probar | - Gestión de productos: Crear editar, eliminar y visualizar productos - TikTok Live: Conexión al Live y captura de comentarios en tiempo real mediante TikTokLive. - Detección de compra: Reconocer códigos y expresiones de intención de compra dentro de los comentarios. - Adjudicaciones: Identificar al primer usuario, generar adjudicación y respetar el orden de llegada. - Lista de espera: Registrar compradores posteriores y mantener su orden. - Confirmación de adjudicación: Permitir aceptar o cancelar una adjudicación. - Reasignación: Al cancelar al primer comprador, ofrecer automáticamente el producto al siguiente interesado. - Reservas: Mantener productos reservados y controlar su disponibilidad. - Pedido: Agrupar productos de un mismo comprador y calcular el total. - Pago: Procesar o simular el pago y registrar su estado. - Datos de envio: Registrar y validar los datos necesarios para realizar el despacho. - Dashboard: Mostrar indicadores de ventas, productos vendidos, productos liberados y otros KPIs. |  |
| Objetivos de las pruebas | El objetivo principal es comprobar que SocialSale cumple con los requisitos funcionales definidos y que los procesos críticos de una venta funcionan correctamente desde el inicio del Live hasta la finalización del pedido. También se busca detectar errores antes de realizar las pruebas con la clienta real y verificar que la automatización no produzca adjudicaciones incorrectas o pérdida de información. Un punto especialmente importante será verificar que la detección del primer comprador alcance el objetivo establecido de 95% o más de acierto en pruebas controladas. |  |
| Detalle del orden de ejecución de los módulos | Las pruebas comenzarán por las funciones que tienen menor dependencia de otros módulos, como la gestión de productos. Posteriormente se probará la integración con TikTok Live y la captura de comentarios. Una vez validada la captura se realizarán pruebas sobre detección de códigos, adjudicaciones y listas de espera. Después se evaluarán las reservas, pedidos, pagos y datos de envío. Finalmente se probará el dashboard y se realizará una prueba completa del flujo de venta de principio a fin. |  |
| Tipos de pruebas a realizar | - Pruebas funcionales: verificar que cada función entregue el resultado esperado. - Validación de datos de entrada: comprobar campos obligatorios, códigos repetidos, precios incorrectos, información de envío incompleta, etc. - Pruebas de integración: comprobar que Front-End, Back-End, API, base de datos y servicios externos puedan comunicarse correctamente. - Pruebas de interfaz: verificar que botones, formularios, mensajes, estados y navegación sean comprensibles para el usuario. - Pruebas de reglas de negocio: verificar orden de llegada, adjudicación, lista de espera, reservas y liberación de productos. - Pruebas de compatibilidad: comprobar el funcionamiento de la aplicación en navegadores actuales. - Pruebas de aceptación: realizar pruebas con la clienta real utilizando un escenario similar al proceso real de venta. |  |
| Técnicas de pruebas a utilizar | Utilizaremos la Prueba de Caja Negra (Black Box Testing) Esta técnica permite comprobar el comportamiento del sistema ingresando datos y observando los resultados obtenidos, sin necesidad de analizar el funcionamiento interno del código. |  |
| Roles y responsabilidades | Rol | Responsabilidades |
|  | Equipo de proyecto | Definir alcance, planificación y criterios de aceptación de las pruebas. |
|  | Tester | Ejecutar los casos de prueba y registrar resultados y evidencias. |
|  | Desarrollador | Corregir errores encontrados durante las pruebas. |
|  | Cliente | Participar en pruebas de aceptación y entregar retroalimentación sobre el sistema. |

Entorno y configuración de las pruebas Definir los requisitos de software y hardware necesarios para ejecutar las pruebas.

Las pruebas se realizarán inicialmente en un entorno local de desarrollo utilizando computadores con conexión estable a internet. ### Software: - Python. - Flask. - TikTokLive. - HTML, CSS y JavaScript. - PostgreSQL cuando se integre la base de datos definitiva. - Git y GitHub. - Google Chrome. - Postman para pruebas de API. ### Hardware: Computador capaz de ejecutar el servidor local, navegador web y herramientas de desarrollo de forma simultánea. También será necesario contar con conexión a internet y acceso a una cuenta de TikTok que pueda realizar transmisiones en vivo para probar la captura de comentarios.

Calendarización de las actividades de pruebas Listado de actividades, tareas, duración, fechas, responsables, etc.

Adjuntar carta Gantt

Resumen de riesgos

| Riesgo | Magnitud | Probabilidad | Mitigación | Plan de Contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TikTokLive deja de capturar comentarios por cambios de TikTok | Alta | Media | Mantener la librería actualizada y aislar la integración del resto del sistema. | Utilizar adjudicación manual mientras se corrige la integración. |
| SocialSale adjudica un producto al usuario incorrecto | Alta | Media | Probar múltiples comentarios simultáneos y registrar orden de recepción. | Permitir cancelar la adjudicación y pasar al siguiente interesado. |
| Dos usuarios son asignados al mismo producto | Alta | Baja | Validar estado del producto antes de adjudicar y utilizar controles de concurrencia. | Corregir manualmente la adjudicación y revisar registros. |
| Fallo de conexión a internet durante el Live | Alta | Media | Utilizar conexión estable y detectar desconexiones. | Permitir continuar temporalmente mediante adjudicación manual. |
| Pago no registrado correctamente | Alta | Baja | Validar respuesta de la pasarela y registrar estados del pago. | Verificación manual del pago. |
| Pérdida de información | Alta | Baja | Base de datos, respaldos y validaciones. | Restaurar respaldo disponible. |
| Error en cálculo del total del pedido | Alta | Baja | Comparar automáticamente suma de productos con total. | Recalcular pedido y registrar corrección. |
| Datos de envío incompletos | Media | Media | Validaciones en formulario. | Solicitar al comprador completar los datos faltantes. |

| Definición de artefactos Listar y describir los artefactos que serán administrados y entregados durante este proceso de prueba. |  |
| --- | --- |
| Artefacto | Descripción |
| Plan de Pruebas | Documento que define alcance, objetivos, estrategia, entorno, riesgos y planificación. |
| Casos de Prueba | Documento con cada escenario que será ejecutado, sus pasos y resultado esperado. |
| Resultados de Pruebas | Registro del resultado obtenido en cada caso de prueba. |
| Evidencias | Capturas de pantalla, registros de consola y otras pruebas que demuestren la ejecución. |
| Registro de errores | Documento con los defectos detectados, prioridad y estado de corrección. |
| Informe final de pruebas | Resumen de los resultados y conclusión del proceso de pruebas. |

Condiciones de aceptación para cierre del proceso de pruebas Condiciones que se deben cumplir para dar término al proceso de pruebas y margen de tolerancia de aceptación de defectos.

Para considerar terminado el proceso de pruebas de SocialSale se deberán cumplir las siguientes condiciones: Funcionalidad: al menos el 95% de los casos de prueba deben finalizar correctamente. Funciones críticas: ningún error pendiente puede impedir procesos principales como captura de comentarios, adjudicación de productos, reservas, pedidos o pagos. Detección de compradores: la detección automática del primer comprador deberá alcanzar al menos 95% de acierto en las pruebas controladas, tal como se definió en los objetivos del proyecto. Integridad: un producto no podrá quedar adjudicado simultáneamente a dos compradores diferentes. Compatibilidad: la aplicación deberá funcionar correctamente en al menos Chrome, Edge y Firefox en sus versiones actuales. Usabilidad: la clienta deberá poder realizar las principales tareas del sistema, como preparar productos, visualizar adjudicaciones y gestionar una venta, sin presentar errores que impidan completar el proceso. Validación: se deberán realizar al menos dos transmisiones de prueba con la clienta real y registrar sus resultados.

Glosario

Caja Negra: técnica de prueba donde se evalúan las entradas y salidas del sistema sin analizar su funcionamiento interno. Caso de prueba: conjunto de condiciones, pasos, datos de entrada y resultados esperados utilizados para validar una funcionalidad. Adjudicación: proceso mediante el cual SocialSale identifica al comprador asociado a un producto. Lista de espera: registro ordenado de compradores que solicitaron un producto después del primer interesado. Reserva: estado temporal de un producto asignado a un comprador. Timeout: tiempo máximo permitido para completar una determinada acción, como el pago. MVP: versión mínima funcional del producto que contiene las características principales necesarias para validar la solución.